# Propuesta web · Cetárea El Musel

Oct 14, 2026 · @Ruben

## Resumen

La web de Cetárea El Musel está caída (error 500) y su dominio caduca el 30/10/2026. La propuesta: asegurar dominio y correo ya, lanzar una web con tienda online en pocas semanas sobre una plataforma estándar (Shopify o WooCommerce) y mantenerla con una cuota mensual.

Reunión con el cliente: martes 20/10/2026. Documento de trabajo interno para preparar la reunión; no es para entregar tal cual.

## El cliente

EL MUSEL, S.L. es un mayorista de marisco vivo y congelado con más de 35 años en el puerto de Gijón.

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Razón social | EL MUSEL, S.L. (marca Cetárea El Musel) |
| CIF | B33692252 |
| Constituida | 16/03/1990 |
| Dirección | Puerto de El Musel, Muelle Rendiello s/n, 33212 Gijón |
| Actividad | Comercio al por mayor de pescado y marisco (CNAE 4632): importación, exportación y venta de marisco vivo y congelado |
| Productos | Centollo, nécora, langosta, quisquilla, entre otros |
| Clientes | Restaurantes y negocios de toda España; transporte en camiones con viveros de agua de mar |
| Ferias | Salón Gourmets (Madrid) 2023, 2024 y 2025 |

Invierten en imagen hacia la hostelería (ferias), pero su web no acompaña. Fuentes: Iberinform, Salón Gourmets 2023.

## Situación actual

Dos problemas, uno urgente: el dominio vence en 16 días y la web no funciona.

| Elemento | Estado | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| Dominio elmusel.es | Activo, a nombre de EL MUSEL, S.L., registrado el 30/10/2006 con Arsys | Caduca el 30/10/2026: si no se renueva, se pierden web y correo @elmusel.es |
| DNS | dns3/dns4.servidoresdns.net (Arsys) | Alojamiento probablemente también en Arsys |
| Web | Error 500 (Phusion Passenger): la aplicación del servidor no arranca | Imagen de abandono ante clientes y restaurantes |
| Contactos del dominio | Administrativo y técnico: la propia empresa | No hay agencia que desbancar |

Gancho para la reunión: resolver el dominio y el correo es lo primero que se ofrece, antes incluso de hablar de diseño.

## Comparativa de webs de referencia

Las cuatro usan plataformas estándar (tres WordPress/PrestaShop con complementos, una Shopify); ninguna tiene un backend programado a medida. La más profesional, mariscorriasbaixas.com, lo es por diseño y fotografía, no por tecnología.

| Web | Plataforma | Diseño | Pagos y envíos | Complementos destacados | Lo mejor | Lo peor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mariscorriasbaixas.com | Shopify (Cloudflare, HTTP/3) | Tema de Shopify | Tarjeta, Apple Pay, Google Pay, Shop Pay, PayPal; SEUR; portes gratis desde 100 € | Loox (reseñas con fotos), Littledata, GA4, Tag Manager, Píxel de Facebook | Foto grande del producto cocinado, un mensaje, un botón, menú de 4 opciones | Cuota mensual y comisión por venta |
| peixacasa.cat | WordPress + WooCommerce 11.2 (PHP 8.3, Plesk) | Divi | No detectada (probablemente Redsys) | WP Rocket, EWWW, FiboSearch, Polylang, Rank Math, CookieYes, PixelYourSite, Trustpilot, Joinchat | Precio por paquete y por kilo; fotos recortadas sobre blanco; buscador instantáneo | Divi es pesado y de pago |
| cetareaduromar.es | WordPress 6.7 + WooCommerce 10.3 | Tema comercial con Bootstrap 3.3.5, Slider Revolution, GSAP | No detectada | Yoast, Jetpack, Site Kit, Tag Manager, WP Rocket, CookieYes, Joinchat, Vimeo | Fotos y vídeo reales con dron de su cocedero | Base antigua y pesada; versiones atrasadas |
| mariscogallego.com | PrestaShop (probablemente 1.6), PHP 5.6, Nginx, Plesk | Plantilla clásica de PrestaShop (Bootstrap, jQuery 1.11); banners con texto sobre la foto | Tarjeta y PayPal; gratis desde 88 €; entrega 24/48 h; envíos a Europa con UPS | Módulos estándar | Variantes por peso y mariscadas; WhatsApp visible | PHP 5.6 sin parches de seguridad desde enero de 2019; aspecto anticuado; sin idiomas ni reseñas |

Ninguna tiene una sección clara para hostelería ni elección del día de entrega: es el hueco donde El Musel puede destacar. Datos técnicos obtenidos con Wappalyzer el 14/10/2026.

Argumento para la reunión: mariscogallego.com (Cetárea Depuradora de Cobas) vende, pero sobre una base de hace más de diez años sin actualizar. Es el mismo camino que llevó a la web de El Musel al error actual; por eso el mantenimiento va en la propuesta desde el primer día.

## Qué necesita la web de El Musel

Todo se cubre con configuración, diseño y complementos; no hace falta programar un backend propio.

| Bloque | Qué incluye | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Imagen | Portada con foto o vídeo real de los viveros en el puerto, mensaje único y botón de compra | Lo que hace profesional a mariscorriasbaixas; lo auténtico de Duromar |
| Catálogo | Productos con variantes por peso o unidades, vivo/cocido, por temporada, stock | Estándar del sector |
| Precios | Precio del paquete y precio por kilo | Obligatorio mostrar el precio por unidad de medida; así lo hace peixacasa |
| Pago | Tarjeta, Bizum, Apple Pay y Google Pay; PayPal opcional | Pago en un toque desde el móvil |
| Envíos | Zonas (península; islas a valorar para marisco vivo), portes gratis desde X €, transporte en frío | Todos los competidores lo destacan |
| Día de entrega | Elegir fecha y no servir vivo en fin de semana | Ninguna web de referencia lo ofrece claro |
| Hostelería (B2B) | Sección propia: tarifas, pedido rápido o formulario y WhatsApp | Es su negocio principal y nadie lo cuida |
| Contacto | WhatsApp, teléfono y formulario visibles | Todos lo tienen |
| Confianza | Reseñas de Google, ficha de Google Business | Gratis y ayuda al SEO local |
| Idiomas | Español e inglés | Exportan |
| Legal | Aviso legal, privacidad, cookies, condiciones de venta (perecederos sin desistimiento) | Obligatorio |
| Medición | Google Analytics 4 y, si hay anuncios, Píxel de Facebook | Saber qué vende |

## Dos opciones: Shopify o WooCommerce

Shopify es más rápido de montar y no se cae; WooCommerce no tiene cuota de plataforma y da más control. Llevar las dos a la reunión y dejar que elijan.

|  | Shopify | WooCommerce (WordPress) |
| --- | --- | --- |
| Horas de montaje (estimación) | 40–70 h | 60–100 h |
| Alojamiento | Incluido en Shopify | Su hosting actual (Arsys) o uno nuevo |
| Cuota de plataforma | Basic 32 €/mes, o 24 €/mes pagando el año (288 €/año), sin IVA | 0 € (solo hosting) |
| Comisión por venta | Tarjeta 2,1 % + 0,30 €; Bizum 0,9 % + 0,20 € (Shopify Payments, plan Basic) | La del TPV de su banco (Redsys) |
| Licencias de complementos | Aplicaciones de pago según necesidades (reseñas, fecha de entrega) | WP Rocket ~60 €/año, Redsys/Bizum ~50–90 €; el resto con versión gratuita |
| Mantenimiento técnico | Casi nulo: actualizaciones y copias las hace Shopify | Actualizaciones, copias de seguridad y seguridad mensuales |
| Tecnología | Tema de Shopify (Liquid) + aplicaciones | Tema ligero (Kadence o GeneratePress) + tema hijo con CSS y algo de PHP |
| A favor | «No se vuelve a caer»; pago en un toque incluido | Sin comisiones de plataforma; todo el control y los datos en su servidor |
| En contra | Coste fijo mensual y comisión; menos control | Si nadie lo mantiene, acaba como la web actual |

Precios de Shopify en España leídos en septiembre de 2026 (m8d.io); confirmar en shopify.com antes de presupuestar. Horas = estimación propia, dependen del número de productos y de si hay fotos.

## Propuesta por fases

propuesta por fases · 3 fases + mantenimiento

La fase 0 se ofrece aunque no se cierre el resto: asegura el dominio y demuestra seriedad. Desde la fase 1, una cuota mensual de mantenimiento evita que la web vuelva a quedarse como ahora; en Shopify la cuota se centra en productos, fotos y campañas, en WooCommerce incluye además actualizaciones y copias.

## Mantenimiento: cuánto cobrar

Plan recomendado para El Musel: Tienda, 80 €/mes + IVA (960 €/año), en línea con el mercado español (40–90 €/mes para una tienda pequeña).

Si eligen WooCommerce

| Plan | Precio (sin IVA) | Incluye |
| --- | --- | --- |
| Esencial | 45 €/mes | Actualizaciones probadas (comprobando que el pago funciona), copias diarias fuera del servidor, aviso si la web se cae, renovación de dominio y hosting, soporte por correo |
| Tienda (recomendado) | 80 €/mes | Lo anterior + 2 h al mes de cambios (productos, precios, banners de temporada), WooCommerce y pasarela de pago, licencias de pago incluidas, informe mensual |
| Gestión | 150–200 €/mes | Lo anterior + catálogo y precios semanales, fotos y campañas de temporada |

Si eligen Shopify no hay mantenimiento técnico; se vende gestión: 50 €/mes (1 h de cambios) o 90 €/mes (2 h e informe).

Condiciones

- Hora extra fuera del plan: 45 €/h (mercado: 45–80 €/h).

- Pago anual: 10 meses en vez de 12.

- Permanencia: 12 meses (o 3 meses mínimo).

- No incluido: funciones nuevas, rediseños e integraciones; se presupuestan aparte.

- Navidad: paquete cerrado de horas extra (por ejemplo, 5 h) para campañas y cambios de precios.

Referencias de mercado (sin IVA): Nerade 40 y 75 €/mes; De Azul Turquesa 40 y 80 €/mes; WooFreelance 49, 69 y 99 €/mes.

## Para la reunión del martes

Lo que hay que salir sabiendo para poder presupuestar.

Preguntas al cliente

- ☐ ¿Quién tiene las claves de Arsys (dominio, hosting, correo)? ¿Está activa la renovación automática del dominio?

- ☐ ¿Quién hizo la web actual y qué quieren conservar de ella?

- ☐ ¿Quieren vender a particulares online o solo dar imagen y captar hostelería?

- ☐ ¿Cuántos productos y variantes? ¿Cambian precios a diario o por temporada?

- ☐ ¿Cómo envían hoy? ¿Transportista en frío (SEUR Frío u otro) y días de reparto?

- ☐ ¿Tienen TPV con su banco (Redsys) o prefieren cobrar con la plataforma?

- ☐ ¿Tienen fotos y vídeo de calidad, o hay que hacer sesión?

- ☐ ¿Idiomas? ¿Venden fuera de España?

- ☐ ¿Quién subirá productos y gestionará pedidos en el día a día?

- ☐ Presupuesto aproximado y fecha deseada de lanzamiento.

Pendiente por mi parte antes del martes

- ☐ Decidir cómo facturar (alta de autónomo o alternativa).

- ☐ Fijar precio por hora y cuota de mantenimiento.

- ☐ Llevar en el móvil las 4 webs de referencia para enseñarlas.

- ☐ Pasar Google PageSpeed a las webs de la competencia para comparar velocidad.

- ☐ Kit Digital: según lo publicado está cerrado desde 2025; comprobar en Red.es por si hay novedades.